|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **0** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Dandelion | プロジェクトコード | DDL |
| 作成者 | Cao Thị Phương Mai | プロジェクトリーダ | Lưu Ngọc Mạnh |
| 日付 | 22-09-2015 | 受領者 | スーパバイザ |
| 報告機関 | 07-09-2015 –  22-09-2015 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 07-09-2015 |  |
| 終了予定日 | 22-09-2015 |  |
| チームサイズ | 6人 | Vũ Công Chính  Lưu Ngọc Mạnh  Nguyễn Minh Huy  Dương Đức Anh  Vũ Ngọc Trung  Cao Thị Phương Mai |
| 工数合計（予定） | 360作業日 | １作業日＝５時間 |
| 工数合計（実際） | 360作業日 |  |
| 現在までの消化工数 | 72作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

無い

# 品質活動

無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| プロジェクトを準備します | チームメンバ | 09-09-2015 | 完成しました |  |  |
| プロジェクトの調子を確定します | チームメンバ | 09-09-2015 | 完成しました |  |  |
| システムスコープを確定します | チームメンバ | 09-09-2015 | 完成しました |  |  |
| プロジェクトのスケジュール | ManhLN | 21-09-2015 | 完成しました |  |  |
| プロジェクトプラン | ManhLN | 21-09-2015 | 完成しました |  |  |
| Q&Aマネジメント | TrungCV | 15-09-2015 | 完成しました |  |  |
| 発技術勉強 | ManhLN, HuyNM, TrungCV | 18-09-2015 | 70% |  |  |
| 報告1 | チームメンバ | 22-09-2015 | 完成しました |  |  |
| プログレス報告 1 | MaiCTP | 22-09-2015 | 完成しました |  |  |
| ユーザ要求仕様書 | ChinhVC | 18-09-2015 | 完成しました |  |  |
| 仕事を詳しく確定します | ManhLN | 21-09-2015 | 完成しました |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 救出予定日 | 終了予定日 |
| プロトタイプデザイン | ChinhVC, AnhDD | 05-10-2015 | 05-10-2015 |
| システムデモ | チームメンバ | 01-10-2015 | 01-10-2015 |
| 発技術勉強 | ManhLN, HuyNM, TrungCV | 25-09-2015 | 25-09-2015 |
| ソフトウェア要件仕様 | MaiCTP,AnhDD,ChinhVC | 28-09-2015 | 28-09-2015 |
| アーキテクチャ設計 | ManhLN | 07-10-2015 | 07-10-2015 |
| 画面設計 | ChinhVC | 09-10-2015 | 09-10-2015 |
| データ設計 | TrungCV | 05-10-2015 | 05-10-2015 |
| クラスの設計 | ManhLN | 05-10-2015 | 05-10-2015 |
| 報告2 | チームメンバ | 19-10-2015 | 19-10-2015 |
| プログレス報告 2 | ManhLN | 19-10-2015 | 19-10-2015 |

# 問題、提案

N/A

# 

***作成者***

***Cao Thị Phương Mai***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)