|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | project progress  report | | | | |
| プロジェクト名 | Dandelion | プロジェクトコード | DDL |
| 作成者 | Cao Thị Phương Mai | プロジェクトリーダ | Lưu Ngọc Mạnh |
| 日付 | 09/12/2015 | 受領者 | Supervisor |
| 報告機関 | 15/11/2015-09/12/2015 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Items | Information | Note |
| プロジェクト開始日 | 07/09/2015 |  |
| 終了予定日 | 23/12/2015 |  |
| チームサイズ | 6 members | Vũ Công Chính  Lưu Ngọc Mạnh  Nguyễn Minh Huy  Dương Đức Anh  Vũ Ngọc Trung  Cao Thị Phương Mai |
| 工数合計（予定） | 480 person day | 1 person day = 5 hours |
| 工数合計（実際） | 480 person day | 1 person day = 5 hours |
| 現在までの消化工数 | 60 person day |  |
| 残工数合計 | None |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

# 無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

# 無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

# 無い

# 品質活動

# 無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task | Responsibility | Deliverable | Status | Remark | Re-schedule |
| コヂングを作成 | Team Dev | 25/11/2015 | 完成しました |  |  |
| 統合テストを実行 | Team Test | 27/11/2015 | 完成しました |  |  |
| 統合テストのバグを修正 | Team Test | 01/12/2015 | 完成しました |  |  |
| システムテストを実行 | Team Test | 01/12/2015 | 完成しました |  |  |
| システムテストのバグを修正 | Team Test | 03/12/2015 | 完成しました |  |  |
| テストを修正 | Team Test | 04/12/2015 | 完成しました |  |  |
| レポート６ | Team Member | 09/12/2015 | 完成しました |  |  |
| プログレスレポート６ | MaiCTP | 09/12/2015 | 完成しました |  |  |

# 進捗詳細

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task | Responsibility | Deliverable | Planned end date |
| 最終レポートとソースコードを準備します | Team Member | 13/08/2015 | 13/08/2015 |
| 行動プロジェクトレビュー教訓します | Team Member | 11/08/2015 | 11/08/2015 |
| プレゼンテーションスライドを作成 | Team Member | 15/12/2015 | 15/12/2015 |
| 最終ドキュメントとCDソースコードを提出 | Team Member | 15/12/2015 | 15/12/2015 |

# 問題、提案

N/A

***作成者***

***Cao Thị Phương Mai***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)