|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | project progress  report | | | | |
| プロジェクト名 | Dandelion | プロジェクトコード | DDL |
| 作成者 | Cao Thị Phương Mai | プロジェクトリーダ | Lưu Ngọc Mạnh |
| 日付 | 16-12-2015 | 受領者 | Supervisor |
| 報告機関 | 07-12-2015 – 16-12-2015 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Items | Information | Note |
| プロジェクト開始日 | 07-12-2015 |  |
| 終了予定日 | 16-12-2015 |  |
| チームサイズ | 6人 | Vũ Công Chính  Lưu Ngọc Mạnh  Nguyễn Minh Huy  Dương Đức Anh  Vũ Ngọc Trung  Cao Thị Phương Mai |
| 工数合計（予定） | 220作業日 | 1作業日 = ５時間 |
| 工数合計（実際） | 220作業日 | 1 作業日 = ５時間 |
| 現在までの消化工数 | 45作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

# 無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

# 無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

# 無い

# 品質活動

# 無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task | Responsibility | Deliverable | Status | Remark | Re-schedule |
| ラウンド2の不具合を修正 | ManhLN, HuyNM, AnhDD, TrungVN | 12-12-2015 | 完成しました |  |  |
| 品質管理を作る | MaiCTP | 10-12-2015 | 完成しました |  |  |
| インストールガイドを作る | AnhDD | 14-12-2015 | 完成しました |  |  |
| ユーザーガイドを作る | ChinhVC | 14-12-2015 | 完成しました |  |  |
| プレゼンテーションのスライドを作る | チームメンバ | 14-12-2015 | 完成しました |  |  |
| レポート６ | チームメンバ | 14-12-2015 | 完成しました |  |  |
| プログレスレポート６ | MaiCTP | 14-12-2015 | 完成しました |  |  |

# 進捗詳細

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task | Responsibility | Deliverable | Planned end date |
| プレゼンテーションを準備 | チームメンバ | 23-12-2015 | 23-12-2015 |
| 最終文書を準備 | チームメンバ | 15-12-2015 | 15-12-2015 |
| 最終文書とソースコードCDを出す | チームメンバ | 16-12-2015 | 15-12-2015 |

# 問題、提案

N/A

***作成者***

***Cao Thị Phương Mai***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)