**Meeting Minutes 12/10/2015**

**Nội dung buổi họp ngày 12/10/2015:**

**Huy: Create, Edit Project.**

* Đang có vấn đề về tab (có thể xử lý: đến thứ 4 báo cáo lại), nếu không xử lý được Mạnh sẽ join vào xử lý cùng.
* Reward chưa xong.
* Deadline: chủ nhật, 18/10.

**Trung: Home, Discover:**

* Add view discover: không mượt được => mạnh support => deadline: thứ 3 (13/10) commit source.
* **New Task: Search, Statistic(thống kê): =>** Deadline: 20h, chủ nhật, (18/10).

**Đức Anh: Personal Page:**

* Personal pages:mượt resource => deadline thứ 4(14/10).
* **New Task: Project Detail** => Deadline: chủ nhật(18/10).

**Mai: Created, Backed, Starred Project:**

* **New Task: Created, Backed, Starred Project** => Deadline: chủ nhật(18/10).

**Chính: Fix design, Screen flow**

* **New task: Fix design, Screen flow** => Deadline: chủ nhật(18/10).

**Mạnh: Message Page**

* Message Page => Deadline: chủ nhật(18/10).